Backend Roadmapless than a minute ago

Review

Proceed

🗺️ ROADMAP TECHNIQUE : BACKEND SIRAGO (Node.js)

Cette feuille de route est strictement alignée avec votre base de données sirago_db et le cahier des charges mis à jour (Contrat, KYC, Smart Pickup, Résilience).

PHASE 1 : Initialisation & Architecture (Semaine 1)

Objectif : Mettre en place les fondations du serveur.

- Installation : Node.js, Express, MySQL2 (avec Promisses), Dotenv, cors, helmet (sécurité).

- Structure du Projet :

  - /routes : Endpoints API (ex: authRoutes.js, driverRoutes.js).

  - /controllers : Logique métier (ex: registerDriver, startRide).

  - /config : Connexion DB (db.js avec pool de connexions).

  - /middlewares : authMiddleware (JWT), uploadMiddleware (Multer).

  - /utils : Fonctions utilitaires (Calcul distance GPS, Hashage).

- Configuration :

  - Configurer CORS pour accepter les requêtes de l'app React Native.

  - Tester la connexion à la base de données MySQL sirago_db.

PHASE 2 : Gestion des Identités & KYC (Semaine 2)

Objectif : Gérer les utilisateurs et valider les chauffeurs (Conformité).

- Inscription Passager (/auth/register/passenger) :

  - Création dans la table users (role='PASSENGER').

  - Hashage du mot de passe (bcrypt).

- Inscription Chauffeur & Documents (/auth/register/driver) :

  - Création dans users (role='DRIVER') et drivers.

  - Upload KYC : Utilisation de Multer pour recevoir les images (Permis, CNI).

  - Stockage des chemins de fichiers dans drivers.license_image_url et drivers.id_card_image_url.

- Back-office Admin (/admin/drivers) :

  - API pour lister les chauffeurs en attente (is_verified = FALSE).

  - API pour valider un chauffeur (UPDATE drivers SET is_verified = TRUE).

PHASE 3 : Le Cœur de l'App (Marketplace & Ride) (Semaine 3)

Objectif : Lancer une course sécurisée.

- Smart Pickup (POIs) (/pois) :

  - API pour lister les points de rassemblement (SELECT * FROM pois WHERE is_verified=TRUE).

  - Permet au passager de choisir un point sûr.

- Signature du Contrat (/driver/contract/sign) :

  - Endpoint appelé avant la prise de service.

  - Mise à jour : UPDATE drivers SET has_signed_contract = TRUE, contract_signed_at = NOW().

- Commande de Course (/rides/request) :

  - Création d'une ligne dans rides avec :

    - passenger_id

    - pickup_lat/lng

    - poi_id (si Smart Pickup utilisé)

    - active_contact_phone (Le Proche Dynamique pour ce trajet spécifique).

  - Statut initial : REQUESTED.

- Acceptation & Suivi (/rides/accept) :

  - Le chauffeur accepte -> UPDATE rides SET driver_id = ?, status = 'ACCEPTED'.

  - Mise à jour "En route" -> status = 'IN_PROGRESS'.

PHASE 4 : Résilience & Mode Offline (L'Innovation) (Semaine 4)

Objectif : Garantir le suivi même sans internet (Zone Blanche).

- Suivi Temps Réel (Data) :

  - WebSocket (Socket.io) : Le chauffeur envoie sa position.

  - Sauvegarde asynchrone dans ride_tracking (Source: APP_DATA).

- Passerelle SMS (Webhook) (/api/resilience/sms) :

  - Réception des SMS Twilio/Vonage contenant les coordonnées cryptées.

  - Log Brut : Insertion immédiate dans sms_logs (pour audit/anonymisation).

  - Parsing : Extraction lat/lng.

  - Sauvegarde : Insertion dans ride_tracking avec source = 'SMS_FALLBACK'.

- Détection de Déviation :

  - Comparer current_lat/lng avec le trajet théorique.

  - Si écart > 500m : Créer une entrée dans alerts (type='DEVIATION').

PHASE 5 : Sécurité Critique & Admin (Semaine 5)

Objectif : Protéger les utilisateurs en danger.

- SOS Physique & Manuel (/alerts/sos) :

  - Déclenchement via bouton volume ou in-app.

  - Création d'une alerte SOS_PHYSIQUE dans la table alerts.

  - Notification immédiate (Push/SMS) aux trusted_contacts et Admin.

- Code de Contrainte (Code Faux) (/auth/fake-shutdown) :

  - Endpoint spécial appelé quand le code 9999 (ou hash correspondant à fake_code_hash) est saisi.

  - Action : Simuler un crash app (Frontend) + Créer alerte CODE_FAUX (Backend).

- Écoute Active (Dashboard Admin) :

  - L'admin voit une alerte.

  - Clic sur "Écouter" -> Envoie commande Socket au téléphone victime.

  - Le téléphone stream l'audio ou upload un fichier -> URL stockée dans alerts.audio_recording_url.

PHASE 6 : Tests & Finalisation (Semaine 6)

Objectif : Livrer un produit robuste.

- Tests API (Postman) : Créer une collection couvrant le flux nominal (Inscription -> Course -> Fin) et les cas d'erreur.

- Tests de Charge : Simuler 50 chauffeurs envoyant des positions GPS simultanément.

- Documentation : Générer une doc API (Swagger/OpenAPI) pour le développeur Frontend (toi-même).